|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| 10.04.2017 |  |  | № | 90 |
|  | пгт Тужа | | |  |
| **О внесении изменений в постановление администрации**  **Тужинского муниципального района от 25.11.2015 № 408** | | | | |
| В соответствии с решением заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тужинского муниципального района от 27.03.2017 протокол № 1 администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести в постановление администрации Тужинского муниципального района от 25.11.2015 № 408 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Тужинского муниципального района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – Постановление) следующие изменения:  1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  «Первому заместителю главы администрации Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению – заведующему сектором сельского хозяйства Бледных Л.В. совместно с заместителем главы администрации Тужинского муниципального района по социальным вопросам – начальником отдела социальных отношений Рудиной Н.А. обеспечить подготовку и внесение изменений и дополнений в муниципальную программу Тужинского муниципального района "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" в части включения мероприятий по созданию на территории Тужинского муниципального района аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на базе единой дежурно-диспетчерской службы».  1.2. План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Тужинского муниципального района утвердить в новой редакции согласно приложению.  2. Опубликовать постановление в бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.  3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. | | | | |
| Глава Тужинского муниципального района | | Е.В. Видякина | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Тужинского муниципального района  от 10.04.2017 № 90 |

**ПЛАН**

**построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город»**

**на территории Тужинского муниципального района**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Издания постановления администрации Тужинского муниципального района о построении (развитии) АПК «Безопасный город» на территории Тужинского муниципального района и создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» в Тужинском муниципальном районе | Администрация района | 1-2 квартал 2016 г. | Нормативно-правовые документы |
|  | Корректировка нормативных правовых документов | Администрация района | по необходимости | Нормативно-правовые документы |
|  | Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы Тужинского муниципального района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Тужинского муниципального района | Администрация района | 2018 г. | Нормативно-правовой документ о внесение изменений в муниципальную программу |
|  | Утверждение бюджета Тужинского муниципального района с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Администрация района | 2020 г. | Решение районной думы |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории района. | Администрация района | 2019 г. | Материалы обследования |
|  | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» района, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Заказчик\* | 2019 г. | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта |
|  | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» района | Определяется на конкурсной основе\* | 2019 г. | Технический проект, согласованный МЧС России |
|  | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Заказчик | 2019 г. | Положительное решение государственной экспертизы |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация района, ГУ МЧС России\* | 2020 г. | Пакет документов для получения субсидии |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Заказчик\* | 2020 г. | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК "Безопасный город" |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК "Безопасный город" | Администрация района | 2020 г. | Нормативно-правовой документ о переподготовке диспетчеров ЕДДС района |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ). | Исполнитель работ\* | 2020 г. | АПК "Безопасный город" |
|  | Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Администрация района, исполнитель работ\* | 2020 г. | Акт сдачи-приемки, акт ввода в эксплуатацию, распоряжение администрации района о вводе в эксплуатацию АПК "Безопасный город" |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация района | 2020 г. | Обучение персонала ЕДДС, ДДС, взаимодействующих служб, интегрированных в АПК "Безопасный город |
|  | Информирование населения района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация района | 2020 г. | Статьи в средствах массовой информации и на сайте администрации |

\*исполнитель по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_