АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___29.05.2018___									№___165____

пгт Тужа

Об утверждении плана мероприятий по сезонной подготовке

объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, на основе анализа прошедшего отопительного сезона и проведенного обследования подведомственных объектов администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по сезонной подготовке объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно приложению.

2. Главным распределителям бюджетных средств изыскать средства для финансирования запланированных мероприятий по сезонной подготовке.

3. Финансовому управлению, на основании заявлений главных распределителей бюджетных средств, подготовить поправки в бюджет района для своевременного финансирования всех запланированных мероприятий для рассмотрения и утверждения их на заседании Тужинской районной Думы.

4. Рекомендовать главам сельских и городского поселений рассмотреть на заседаниях Дум поселений вопросы финансирования подготовки объектов бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, находящихся на территории их муниципальных образований, и осуществлять контроль за их выполнением.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жизнеобеспечению – заведующего сектором сельского хозяйства Бледных Л.В.

Глава Тужинского

муниципального района			Е.В. Видякина

| План мероприятий по сезонной подготовке муниципальных объектов Тужинского района к работе в осенне-зимний период 2018- 2019 года |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимость (тыс.руб) | Источники финансирования | Срок выполнения | Ответственный |
|  |  |  | Районный бюджет, тыс. руб | Бюджет поселений, тыс.руб | Областной бюджет, тыс.руб. | Средства МУП "Коммунальщик", тыс.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МУП "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |
| 1. | Котельная №1,"Средняя школа" |
| 1.1 | Ремонт свода котла | 10,000 |  |  |  | 10,000 | май 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 1.2. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 2. | Котельная №2, "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |  |  |  | 10,000 | июнь 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 3. | Котельная №3, "ЦРБ" |
| 3.1. | Ремонт котла (замена колосников) | 30,000 |  |  |  | 30,000 | август 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 3.2. | Ремонт бункера подачи опила | 15,000 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| 3.3. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 4. | Котельная №4, "Спорткомплекс" |
| 4.1. | Ремонт транспортера | 5,000 |  |  |  | 5,000 | август 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 4.2. | Ремонт сводов в котлах | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 4.3. | Ремонт котла бункерного | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 4.4. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 5. | Котельная № 6, (д/с "Сказка") |
| 5.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 15,000 |  |  |  | 15,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 6. | Котельная № 7, "Дом культуры" |
| 6.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |  |  |  | 10,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 7. | Теплотрассы |
| 7.1. | Утепление теплотрасс (утеплитель Кафлес) - 389 м | 100,000 |  |  |  | 100,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
|  | Итого по теплоснабжению | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 245,000 |  |  |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ ООШ д. Пиштенур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сводов котла | 25,000 | 25,000 |  |  |  | май-июнь | директор школы |
| 2 | Замена монометра | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Опрессовка, промывка и балансировка котлов и системы отопления | 7,000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| МКДОУ "Родничок" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опресовка, промывка и балансировка котла | 3,000 | 3,000 |  |  |  | май-июль | Заведующая ДС |
| МКОУ СОШ с.Ныр |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт стенок топочной камеры, боковой секции котла. Замена термометров (2 шт), вентиля-2шт | 12,000 | 12,000 |  |  |  | май- сентябрь | директор школы |
| 2 | Опрессовка, промывка и балансировка котлов и системы отопления, теплотрассы | 16,000 | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по образованию | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдел культуры |
|  | Михайловский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена расширительного бака | 12,000 | 12,000 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | Вынурский СБФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли и пола | 0,700 | 0,700 |  |  |  | июнь-август | Директор ЦБС |
| 2 | Замена трубы |  |  |  |  |  |  | Директор ЦБС |
| Пачинский СДК |
| 1 | Замена вводного кабеля котельной | 7,800 | 7,800 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
| Шешургский СДК |
| 1 | Замена колосников, обмуровка котла, замена насоса | 16,05 | 16,05 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | Караванская СБФ |
| 1 | Замена колосников 6шт | 7,92 | 7,92 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | Васькинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления | 10 | 10 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | Грековкий СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена колосников 5шт, замена дымогарной трубы | 27,800 | 27,800 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | Итого по отделу культуры | 82,27 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Котельная Спорткомплекса, д. Пиштенур |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котла, ремонт кровли котельной | 20,000 |  | 20,000 |  |  | июнь-август | Глава Ныровского сельского поселения по согласованию |
| ВСЕГО по району | 410,77 | 145,77 | 20,00 | 0,00 | 245,00 |  |  |