

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_29.05.2018\_\_\_ №\_\_\_165\_\_\_\_

пгт Тужа

Об утверждении плана мероприятий по сезонной подготовке

объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, на основе анализа прошедшего отопительного сезона и проведенного обследования подведомственных объектов администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по сезонной подготовке объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласно приложению.

2. Главным распределителям бюджетных средств изыскать средства для финансирования запланированных мероприятий по сезонной подготовке.

3. Финансовому управлению, на основании заявлений главных распределителей бюджетных средств, подготовить поправки в бюджет района для своевременного финансирования всех запланированных мероприятий для рассмотрения и утверждения их на заседании Тужинской районной Думы.

4. Рекомендовать главам сельских и городского поселений рассмотреть на заседаниях Дум поселений вопросы финансирования подготовки объектов бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, находящихся на территории их муниципальных образований, и осуществлять контроль за их выполнением.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жизнеобеспечению – заведующего сектором сельского хозяйства Бледных Л.В.

Глава Тужинского

муниципального района Е.В. Видякина

|  |
| --- |
| **План мероприятий по сезонной подготовке муниципальных объектов Тужинского района** **к работе в осенне-зимний период 2018- 2019 года** |
| № п/п | Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимость (тыс.руб) | Источники финансирования | Срок выполнения | Ответственный |
| Районный бюджет, тыс. руб | Бюджет поселений, тыс.руб | Областной бюджет, тыс.руб. | Средства МУП "Коммунальщик", тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **МУП "Коммунальщик"** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Теплоснабжение** |
| 1. | **Котельная №1,"Средняя школа"** |
| 1.1 | Ремонт свода котла | 10,000 |  |  |  | 10,000 | май 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 1.2. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |   |   |   | 10,000 |
| 2. | **Котельная №2, "Центральная"** |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |   |   |   | 10,000 | июнь 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 3. | **Котельная №3, "ЦРБ"** |
| 3.1. | Ремонт котла (замена колосников) | 30,000 |   |   |   | 30,000 | август 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 3.2. | Ремонт бункера подачи опила | 15,000 |   |   |   | 15,000 |
| 3.3. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |   |   |   | 10,000 |
| 4. | **Котельная №4, "Спорткомплекс"** |
| 4.1. | Ремонт транспортера | 5,000 |  |  |  | 5,000 | август 2018 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 4.2. | Ремонт сводов в котлах | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
| 4.3. | Ремонт котла бункерного | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
| 4.4. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |   |   |   | 10,000 |
| 5. | **Котельная № 6, (д/с "Сказка")** |
| 5.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 15,000 |   |   |   | 15,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 6. | **Котельная № 7, "Дом культуры"** |
| 6.1. | Чистка, промывка, балансировка и опрессовка котлов и теплотрасс | 10,000 |   |   |   | 10,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
| 7. | **Теплотрассы** |
| 7.1. | Утепление теплотрасс (утеплитель Кафлес) - 389 м | 100,000 |   |   |   | 100,000 | май-сентябрь 2017 | директор МУП "Коммунальщик" по согласованию |
|  | **Итого по теплоснабжению** | **245,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **245,000** |  |  |
| **Управление образования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКОУ ООШ д. Пиштенур** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ремонт сводов котла  | 25,000 | 25,000 |  |  |  | май-июнь | директор школы |
| 2 | Замена монометра | 0,500 | 0,500 |   |   |   |
| **3** | Опрессовка, промывка и балансировка котлов и системы отопления | 7,000 | 7,000 |  |  |  |
| **МКДОУ "Родничок"** |  |   |  |  |  |   |   |
| **1** | Опресовка, промывка и балансировка котла | 3,000 | 3,000 |  |  |  | май-июль | Заведующая ДС |
| **МКОУ СОШ с.Ныр** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт стенок топочной камеры, боковой секции котла. Замена термометров (2 шт), вентиля-2шт | 12,000 | 12,000 |  |   |  | май- сентябрь | директор школы |
| 2 | Опрессовка, промывка и балансировка котлов и системы отопления, теплотрассы | 16,000 | 16,000 |  |   |  |
|   | **Итого по образованию** | **63,50** | **63,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **Отдел культуры** |
|   | *Михайловский СДК* |  |  |  |   |   |
| 1 | Замена расширительного бака | 12,000 | 12,000 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | *Вынурский СБФ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли и пола | 0,700 | 0,700 |  |  |  | июнь-август | Директор ЦБС |
| 2 | Замена трубы |   |   |  |  |  |   | Директор ЦБС |
|  *Пачинский СДК* |
| 1 | Замена вводного кабеля котельной | 7,800 | 7,800 |   |   |   | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  *Шешургский СДК* |
| 1 | Замена колосников, обмуровка котла, замена насоса | 16,05 | 16,05 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | *Караванская СБФ* |
| 1 | Замена колосников 6шт | 7,92 | 7,92 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|   | Васькинский СДК |   |   |  |  |  |   |   |
| 1 | Ремонт системы отопления | 10 | 10 |  |  |  | июнь-август | Директор РКДЦ |
|  | *Грековкий СДК* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена колосников 5шт, замена дымогарной трубы | 27,800 | 27,800 |   |   |   | июнь-август | Директор РКДЦ |
|   | **Итого по отделу культуры** | **82,27** | **82,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| ***Котельная Спорткомплекса, д. Пиштенур*** |   |   |   |   |   |
|   | Ремонт котла, ремонт кровли котельной | 20,000 |   | 20,000 |   |   | июнь-август | Глава Ныровского сельского поселения по согласованию |
| **ВСЕГО по району** | **410,77** | **145,77** | **20,00** | **0,00** | **245,00** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |